**Công khai ý tưởng đồ án CNPM**

Kế hoạch hành động (5W+2H+2C)

**Mục tiêu**

Mở rộng thị trường mua bán bằng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình thương mại điện tử bằng cách áp dụng các kiến thức liên quan đến công nghệ thông tin trong lĩnh vực mua bán sản phẩm, cụ thể là trong lĩnh vực mua bán quần áo. Áp dụng các kiến thức xây dựng phần mềm bằng công nghệ phần mềm, đó cũng chính là thứ quyết định đến chất lượng của phần mềm cũng như hiệu suất sử dụng của phần mềm dành cho khách hàng. Đây là một dự án phát triển mang tính chiến lược cao của nhóm chúng em, chúng em đảm bảo mục tiêu cam kết như sau:

* Đảm bảo cung cấp dịch vụ, chức năng mua bán đầy đủ, tiện lợi cho khách hàng.
* Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong hầu hết mọi tình huống.
* Bảo mật hệ thống, bảo mật thông tin khách hàng sử dụng.
* Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
* Dự án được giao trả đúng thời hạn.
* Thời gian hoàn thành: Tuần 13
* Nhân sự thực hiện: Thành viên nhóm

**Kế hoạch thực hiện**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Thời gian** | **Nhân sự** | **Lý do** | **Cách thức thực hiện** | **Kết quả mong chờ** |
| 1 | Tiếp nhận yêu cầu và thu thập thông tin từ khách hàng | 5/7/2022 |  | Việc tiên quyết | 5W + 2H + 2C | Hiểu rõ về mục đích của website, các chức năng website cung cấp, nhóm người dùng mục tiêu của website và thu thập đầy đủ các yêu cầu từ phía khách hàng, người dùng |
| 2 | Phân tích yêu cầu và thống nhất thiết kế |  |  | Việc tiên quyết | Họp nhóm bàn luận phân tích chi tiết yêu cầu | Phác thảo được sơ đồ website quần áo.  Liệt kê các trang, chủ đề sẽ xuất hiện trên website  Xác định nội dung |
| 3 | Thiết kế giao diện website |  |  | Thực hiện kế hoạch | Thiết kế bố cục trang, logo, phối màu, hình ảnh | Website tối ưu thiết kế đa nền tảng, màu sắc bố cục nội dung phù hợp, ưa nhìn. |
| 4 | Thiết kế chức năng website |  |  | Thực hiện kế hoạch | Dựa vào phân tích yêu cầu để triển khai thiết kế chức năng. | Chức năng đúng với mục đích của website quần áo. |
| 5 | Lựa chọn tên miền website và hosting |  |  | Thực hiện kế hoạch | Chọn lọc | Tên miền và gói hosting phù hợp với website . |
| 6 | Kiểm tra chất lượng sản phẩm |  |  | Đảm bảo chất lượng và mức độ hoàn thành | Chạy thử, tìm lỗi và tiến hành cập nhật giao diện và tính năng nếu khách hàng yêu cầu. | Đảm bảo website hoạt động bình thường, đúng yêu cầu và không phát sinh lỗi. |
| 7 | Đào tạo và bàn giao dự án/sản phẩm |  |  | Giao dự án theo kế hoạch | Giao dự án và hướng dẫn khách hàng sử dụng website. | Sau khi đảm bảo website phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng và vận hành hoàn toàn bình thường. |
| 8 | Hỗ trợ bảo trì/nâng cấp sản phẩm |  |  | Theo thỏa thuận hợp động | Sẵn sàng thực hiện các thay đổi, bổ xung và khắc phục sự cố. | Đảm bảo website luôn hoạt động tốt. |